Metodologías de Desarrollo de Software Ágiles

Con mucho, el desarrollo de software es una actividad caótica, frecuentemente caracterizada por la frase "codifica y corrige". El software se escribe con un plan subyacente mínimo, y el diseño del sistema se adoquina con muchas decisiones a corto plazo. Esto realmente funciona muy bien si el sistema es pequeño, pero conforme el sistema crece llega a ser cada vez más difícil agregar nuevos aspectos al mismo. Además los bugs llegan a ser cada vez más frecuentes y más difíciles de corregir. La seña típica de tal sistema es una larga fase de pruebas después de que el sistema ha sido "completado". Tal fase larga de pruebas hace estragos con los planes de pruebas y depurado llegando a ser imposible de incluir en el programa de trabajo.

Hemos vivido con este estilo de desarrollo por mucho tiempo, pero también hemos tenido una alternativa desde hace mucho: Metodología. Las metodologías imponen un proceso disciplinado sobre el desarrollo de software con el fin de hacerlo más predecible y eficiente. Lo hacen desarrollando un proceso detallado con un fuerte énfasis en planificar inspirado por otras disciplinas de la ingeniería.

Las metodologías ingenieriles han estado presentes durante mucho tiempo. No se han distinguido precisamente por ser muy exitosas. Aún menos por su popularidad. La crítica más frecuente a estas metodologías es que son burocráticas. Hay tanto que hacer para seguir la metodología que el ritmo entero del desarrollo se retarda.

Como una reacción a estas metodologías, un nuevo grupo de metodologías ha surgido en los últimos años. Durante algún tiempo se conocían como metodologías ligeras, pero el término aceptado ahora es metodologías ágiles. Para mucha gente el encanto de estas metodologías ágiles es su reacción ante la burocracia de las metodologías monumentales. Estos nuevos métodos buscan un justo medio entre ningún proceso y demasiado proceso, proporcionando simplemente suficiente proceso para que el esfuerzo valga la pena.

El resultado de todo esto es que los métodos ágiles cambian significativamente algunos de los énfasis de los métodos ingenieriles. La diferencia inmediata es que son menos orientados al documento, exigiendo una cantidad más pequeña de documentación para una tarea dada. De muchas maneras son más bien orientados al código: siguiendo un camino que dice que la parte importante de la documentación es el código fuente.

Sin embargo, éste no es el punto importante sobre los métodos ágiles. La falta de documentación es un síntoma de diferencias mucho más profundas:

- Los métodos ágiles son adaptables en lugar de predictivos. Los métodos ingenieriles tienden a intentar planear una parte grande del proceso del software en gran detalle para un plazo largo de tiempo, esto funciona bien hasta que las cosas cambian. Así que su naturaleza es resistirse al cambio. Para los métodos ágiles, no obstante, el cambio es bienvenido. Intentan ser procesos que se adaptan y crecen en el cambio, incluso al punto de cambiarse ellos mismos.

- Los métodos ágiles son orientados a la gente y no orientados al proceso. La meta de los métodos ingenieriles es definir un proceso que funcionará bien con cualquiera que lo use. Los métodos ágiles afirman que ningún proceso podrá nunca maquillar las habilidades del equipo de desarrollo, de modo que el papel del proceso es apoyar al equipo de desarrollo en su trabajo. Explícitamente puntualizan el trabajar a favor de la naturaleza humana en lugar de en su contra y enfatizan que el desarrollo de software debe ser una actividad agradable.

En las secciones siguientes se verán estas diferencias más en detalle, para discernir lo que es un proceso adaptable y centrado en la gente, sus beneficios y desventajas, y qué se debería usar: sea como desarrollador o como cliente de software.

¿Qué es una Metodología Ágil?

Las Metodologías Ágiles o “ligeras” constituyen un nuevo enfoque en el desarrollo de software, mejor aceptado por los desarrolladores de e-projects que las metodologías convencionales (ISO-9000, CMM, etc) debido a la simplicidad de sus reglas y prácticas, su orientación a equipos de desarrollo de pequeño tamaño, su flexibilidad ante los cambios y su ideología de colaboración [1].

Predictivo versus Adaptable

###### Separación de Diseño y Construcción

La inspiración usual para las metodologías han sido disciplinas como las ingenierías civil o mecánica. Tales disciplinas enfatizan que hay que planear antes de construir. Los ingenieros trabajan sobre una serie de esquemas que indican precisamente qué hay que construir y como deben juntarse estas cosas. Muchas decisiones de diseño, como la manera de controlar la carga sobre un puente, se toman conforme los dibujos se producen. Los dibujos se entregan entonces a un grupo diferente, a menudo una compañía diferente, para ser construidos. Se supone que el proceso de la construcción seguirá los dibujos. En la práctica los constructores se encuentran con algunos problemas, pero éstos son normalmente poco importantes.

Como los dibujos especifican las piezas y cómo deben unirse, actúan como los fundamentos de un plan de construcción detallado. Dicho plan define las tareas que necesitan hacerse y las dependencias que existen entre estas tareas. Esto permite un plan de trabajo y un presupuesto de construcción razonablemente predecibles. También dice en detalle cómo deben hacer su trabajo las personas que participan en la construcción. Esto permite que la construcción requiera menos pericia intelectual, aunque se necesita a menudo mucha habilidad manual.

Así que lo que vemos aquí son dos actividades fundamentalmente diferentes. El diseño, qué es difícil de predecir y requiere personal caro y creativo, y la construcción que es más fácil de predecir. Una vez que tenemos el diseño, podemos planear la construcción. Una vez que tenemos el plan de construcción, podemos ocuparnos de la construcción de una manera más predecible. En ingeniería civil la construcción es mucho más costosa y tardada que el diseño y la planeación.

Así el acercamiento de muchas metodologías es: queremos un plan de trabajo predecible que pueda usar gente del más bajo nivel. Para hacerlo debemos separar el plan de la construcción. Por consiguiente necesitamos entender cómo hacer el diseño de software de modo que la construcción pueda ser sencilla una vez que el plan esté hecho.

¿Qué forma toma este plan? Para muchos, éste es el papel de notaciones de diseño como el UML. Si podemos hacer todas las decisiones significativas usando UML, podemos armar un plan de construcción y entonces podemos dar planes a los programadores como una actividad de construcción.

Pero aquí surgen preguntas cruciales. ¿Es posible armar un plan que sea capaz de convertir el código en una actividad de construcción predecible? Y en tal caso, ¿es la construcción suficientemente grande en costo y tiempo para hacer valer la pena este enfoque?

Todos esto trae a la mente más preguntas. La primera es la cuestión de cuán difícil es conseguir un diseño UML en un estado que pueda entregarse a los programadores. El problema con un diseño tipo UML es que puede parecer muy bueno en el papel, pero resultar seriamente fallido a la hora de la programación. Los modelos que los ingenieros civiles usan está basado en muchos años de práctica guardados en códigos ingenieriles. Además los problemas importantes, como el modo en que juegan las fuerzas, son dóciles al análisis matemático. La única verificación que podemos hacer con los diagramas UML es la revisión cuidadosa. Mientras esto es útil trae errores al diseño que sólo se descubren durante la codificación y pruebas. Incluso los diseñadores experimentados, se sorprenden a menudo cuando convierten dichos diseños en software.

Otro problema es el costo comparativo. Cuando se construye un puente, el costo del esfuerzo en el plan es aproximadamente un 10% del total, siendo el resto la construcción. En software la cantidad de tiempo gastada codificando es mucho, mucho menor. Steve McConnell [2] sugiere que para un proyecto grande, sólo 15% del proyecto son código y pruebas unitarias, una inversión casi perfecta de las proporciones de la construcción del puente. Aun cuando se consideren las pruebas parte de la construcción, el plan es todavía 50% del total. Esto genera una pregunta importante sobre la naturaleza del diseño en software comparado con su papel en otras ramas de la ingeniería.

Esta clase de preguntas llevaron a Jack Reeves a sugerir que de hecho el código fuente es un documento de diseño y que la fase de construcción está en realidad en la compilación y el ligado. De hecho cualquier cosa que pueda tratarse como construcción puede y debe automatizarse.

Estas ideas llevan a algunas conclusiones importantes:

- En software la construcción es tan barata que es casi gratis.

- En software todo el esfuerzo está en el diseño, de modo que requiere de personas creativas y talentosas.

- Los procesos creativos no se planean fácilmente, de modo que la previsibilidad bien puede ser una meta imposible.

- Debemos ser muy cautos al usar la metáfora de la ingeniería tradicional para construir software. Es un tipo diferente de actividad y por ende requiere un proceso diferente.

###### La Impredecibilidad de los Requisitos

Hay un dicho que se oye en cada proyecto problemático. Los desarrolladores vienen y me dicen "el problema con este proyecto es que los requisitos cambian todo el tiempo". Lo sorprendente de esta situación es que sorprenda a cualquiera. En el negocio de construcción de software los cambios en los requisitos son la norma, la pregunta es qué hacemos al respecto.

Una forma es tratar los requisitos cambiantes como el resultado de una pobre ingeniería de requisitos. La idea detrás de la ingeniería de requisitos es conseguir un cuadro totalmente entendido de los requisitos antes de empezar a construir el software, conseguir la firma del cliente sobre estos requisitos, y entonces preparar procedimientos que limiten los cambios de requisitos después de la firma.

Un problema con esto es que simplemente tratar de entender las opciones para los requisitos es duro. Es aun más duro porque la organización del desarrollo normalmente no proporciona la información del costo en los requisitos. El cliente termina solicitando algo que el vendedor no puede cotizar con exactitud. Sin una buena idea del costo, ¿cómo puede el cliente decidir si quiere pagar por ese pedido?

La estimación es difícil por muchas razones. En parte porque el desarrollo de software es una actividad de diseño, difícil de planear y costear. En parte porque los materiales básicos cambian rápidamente. En parte por lo mucho que depende de los individuos involucrados, y los individuos son difíciles de predecir y cuantificar.

La naturaleza intangible del software también afecta. Es muy difícil saber qué valor aporta un rasgo de software hasta que se usa en realidad. Sólo cuando se usa realmente una versión temprana de algún software se empieza a entender cuáles rasgos son valiosos y cuáles no.

Esto lleva al punto irónico de que es de esperarse que los requisitos sean cambiables. Después de todo se supone que el software es "suave". Así no sólo son cambiables los requisitos, sino que deben de serlo. Toma mucha energía conseguir que los clientes de software corrijan los requisitos. Es aun peor si ellos han estado alguna vez en desarrollo de software, porque entonces "saben" que el software es fácil de cambiar.

Pero aun cuando se pudiera controlar todo esto y realmente se pudiera conseguir un conjunto exacto y estable de requisitos, probablemente aún no estamos a salvo. En la economía de hoy las fuerzas de negocios fundamentales cambian el valor de los rasgos de software demasiado rápidamente. El que podría ser un buen conjunto de requisitos ahora, no será tan bueno en seis meses. Aún cuando el cliente pueda corregir sus requisitos, el mundo de negocios no va a detenerse por él. Y muchos cambios en el mundo de negocios son completamente imprevisibles: cualquiera que diga otra cosa está mintiendo, o ya ha hecho mil millones en la bolsa de valores.

Casi todo en el desarrollo de software depende de los requisitos. Si no se pueden obtener requisitos estables no se puede obtener un plan predecible.

###### ¿Es Imposible la Previsibilidad?

En general, no. Hay algunos desarrollos de software dónde la previsibilidad es posible. Organizaciones como el grupo de software del trasbordador espacial de la NASA son un ejemplo selecto donde el desarrollo de software puede ser predecible. Requiere mucha ceremonia, mucho tiempo, un equipo grande y requisitos estables. Hay proyectos por ahí que son transbordadores espaciales. Sin embargo no creo que el software comercial encaje en esa categoría. Para éste se necesita un tipo diferente de proceso.

Uno de los grandes peligros es pretender que se puede seguir un proceso predecible cuando no se puede. La gente que trabaja en metodologías no es buena en identificar condiciones límite: los lugares donde la metodología pasa de apropiada en inapropiada. La mayoría de los metodologistas quieren que sus metodologías sean usadas por todos, de modo que no entienden ni publican sus condiciones límite. Esto lleva a la gente a usar una metodología en malas circunstancias, como usar una metodología predictiva en una situación imprevisible.

Hay una tentación fuerte para hacer eso. La previsibilidad es una propiedad muy deseable. No obstante creer que se puede ser predecible cuando no se puede, lleva a situaciones en donde las personas construyen un plan temprano, y entonces no pueden manejar la situación cuando el plan se cae en pedazos. Usted acaba viendo el plan y la realidad flotando aparte. Durante algún tiempo usted podrá pretender que el plan es válido. Pero en algún punto la deriva es demasiada y el plan se cae en pedazos. Normalmente la caída es dolorosa.

Así si usted está en una situación impredecible no puede usar una metodología predictiva. Ése es un golpe duro. Significa que tantos modelos para controlar proyectos, y muchos de los modelos para llevar la relación con el cliente, ya no son ciertos. Los beneficios de la previsibilidad son tan grandes, que es difícil dejarlos ir. Como en tantos problemas la parte más difícil está simplemente en comprender que el problema existe.

De cualquier modo dejar ir la previsibilidad no significa que hay que volver al caos ingobernable. Más bien hace falta un proceso que pueda dar control sobre la imprevisibilidad. De eso se trata la adaptabilidad.

###### Controlando un Proceso Imprevisible – Iteraciones

¿Así que cómo nos controlamos en un mundo imprevisible? La parte más importante y difícil, es saber con precisión dónde estamos. Necesitamos un mecanismo honesto de retroalimentación que pueda decirnos con precisión cuál es la situación a intervalos frecuentes.

La llave para obtener esta retroalimentación es el desarrollo iterativo. Esta no es una idea nueva. El desarrollo iterativo ha estado durante algún tiempo bajo muchos nombres: incremental, evolutivo, escenificado, espiral... muchos nombres. La clave del desarrollo iterativo es producir frecuentemente versiones que funcionen del sistema final que tengan un subconjunto de los rasgos requeridos. Éstos sistemas son cortos en funcionalidad, pero por otra parte deben ser fieles a las demandas del sistema final. Deben ser totalmente integrados y tan cuidadosamente probados como una entrega final.

El punto es que no hay nada como un sistema probado, integrado para traer una dosis poderosa de realidad en cualquier proyecto. Los documentos pueden esconder toda clase de fallas. El código no probado puede esconder bastantes defectos. Pero cuando las personas realmente se sientan delante de un sistema y trabajan con él, entonces las fallas se vuelven aparentes: tanto las relativas a defectos como las relativas a los requisitos mal entendidos.

El desarrollo iterativo también tiene sentido en los procesos predictivos. Pero es esencial en los procesos adaptables porque un proceso adaptable necesita poder tratar con los cambios en los rasgos requeridos. Esto lleva a un estilo de planear donde los planes a largo plazo son muy fluidos, y los únicos planes estables son a corto plazo hechos para una sola iteración. El desarrollo iterativo da un fundamento firme en cada iteración que puede usarse para basar los planes posteriores.

Una pregunta importante es cuánto debe durar una iteración. Diferentes personas dan respuestas diferentes. XP sugiere iteraciones de entre una y tres semanas. SCRUM sugiere un mes. Crystal estira aun más. La tendencia, de cualquier modo, es hacer cada iteración tan corta como se pueda manejar. Esto proporciona la retroalimentación más frecuente, así que usted sabe más a menudo donde se encuentra.

###### El Cliente Adaptable

Este tipo de proceso adaptable requiere un tipo diferente de relación con el cliente que las que se consideran a menudo, particularmente cuando el desarrollo es hecho por otra empresa. Cuando contrate una empresa separada para hacer el desarrollo del software, la mayoría de los clientes preferirán un contrato a precio fijo. Dígale a los desarrolladores lo que quieren, negocie, acepte una oferta, y entonces la carga queda en la empresa de desarrollo para construir el software.

Un contrato a precio fijo requiere requisitos estables y por tanto procesos predictivos. Los procesos adaptables y los requisitos inestables implican que no se puede trabajar con la noción usual de precio fijo. Tratar de encajar un modelo de precio fijo a un proceso adaptable acaba en una explosión muy dolorosa. La parte sucia de esta explosión es que el cliente queda herido tanto como la compañía de desarrollo de software. Después de todo el cliente no querría un software a menos que su negocio lo necesitara. Si no lo consigue su negocio sufre. Así aun cuando no pague nada a la compañía de desarrollo, todavía pierde. De hecho pierde más de lo que pagaría por el software (¿por qué habría de pagar el software si el valor comercial de ese software fuera menor?).

De modo que hay peligro para ambos lados al firmar un contrato a precio fijo en condiciones donde un proceso predictivo no puede usarse. Esto significa que el cliente tiene que trabajar de otro modo.

Esto no significa que no se pueda fijar un presupuesto para software por adelantado. Lo que significa es que no se puede fijar el tiempo, precio y alcance. La manera ágil usual es fijar tiempo y precio y permitir que el alcance varíe de manera controlada.

En un proceso adaptable el cliente tiene mucho control a escala fina sobre el proceso de desarrollo de software. A cada iteración puede tanto verificar el progreso como alterar la dirección del desarrollo de software. Esto lleva a una relación mucho más íntima con los desarrolladores de software, una verdadera sociedad de trabajo. Este nivel de compromiso no es para cualquier organización cliente, ni para cualquier desarrollador de software; pero es esencial para lograr que un proceso adaptable funcione apropiadamente.

El beneficio importante para el cliente es un desarrollo de software mucho más sensible. Un sistema usable, aunque mínimo, puede entrar en producción pronto. El cliente puede cambiar sus capacidades de acuerdo a los cambios en el negocio, y también aprender cómo se usa el sistema en realidad.

Una pieza tan importante como ésta es una visibilidad mayor sobre el verdadero estado del proyecto. El problema con los procesos predictivos es que la calidad del proyecto se mide por la conformidad con el plan. Esto dificulta a la gente señalar cuándo la realidad y el plan divergen. El resultado común es un gran resbalón más tarde en el calendario del proyecto. En un proyecto ágil hay un constante rehacer del plan con cada iteración. Si las malas noticias están al acecho, tienden a aparecer más temprano, cuando aun se puede hacer algo al respecto. De hecho este control del riesgo es una ventaja clave del desarrollo iterativo. Los métodos ágiles van más allá manteniendo corta la duración de la iteración, pero también viendo estas variaciones como oportunidades.

Hay un aspecto importante en lo que constituye un proyecto exitoso. Un proyecto predictivo se mide a menudo por lo bien que coincide con el plan. Un proyecto que está a tiempo y en costo es un éxito. Esta medida no tiene sentido en un ambiente ágil. Para el agilista la cuestión es el valor de negocio (beneficio) que el cliente consiga, es decir, un software más valioso que el costo que puso en él. Un buen proyecto predictivo irá de acuerdo al plan, un buen proyecto ágil construirá algo diferente y mejor que lo que se esperaba en el plan original.

Poniendo a la Gente Primero

No es fácil ejecutar un proceso adaptable. En particular requiere un equipo muy eficaz de desarrolladores. El equipo necesita ser eficaz tanto en la calidad de los individuos como en la manera en que funcionan juntos en equipo. Hay también una sinergia interesante: no sólo la adaptabilidad requiere un equipo fuerte, la mayoría de los buenos desarrolladores prefieren un proceso adaptable.

###### Juntar Unidades de Programación Compatibles

Uno de los objetivos de las metodologías tradicionales es desarrollar un proceso donde las personas involucradas sean partes reemplazables. Con tal proceso se puede tratar a las personas como recursos que están disponibles en varios tipos. Se tienen un analista, algunos programadores, algunos verificadores, un gerente. Los individuos no son tan importantes, sólo los roles lo son. De esa manera si usted planea un proyecto no importa qué analista y qué verificadores consiga, sólo hay que saber cuántos son para saber cómo afecta su plan el número de recursos.

Pero esto plantea una pregunta clave: ¿son las personas involucradas en el desarrollo de software partes reemplazables? Uno de los rasgos importantes de los métodos ágiles es el rechazo a esta afirmación.

Quizás el rechazo más explícito a las personas como recursos lo hace Alistair Cockburn. En su artículo “Caracterización de las Personas como Componentes No Lineales de Primer Orden en el Desarrollo de Software” [3], apunta a que los procesos predecibles requieren componentes que se comporten de manera predecible. Sin embargo las personas no son componentes predecibles. Además sus estudios de proyectos de software lo han llevado a concluir que la gente es el factor más importante en el desarrollo de software.

En el título de su artículo se refiere a las personas como "componentes". Así es como se trata a la gente en la literatura de diseño de procesos / metodologías. El error de este enfoque es que las "personas" son altamente inconstantes y no lineales, con modos únicos de éxito y fracaso. Esos factores son de primer orden, factores no despreciables. El fracaso de los diseñadores de procesos y metodologías para responder a esto contribuye a la clase de trayectorias de proyectos no planeados que vemos a menudo.
Uno se pregunta si la naturaleza del desarrollo de software funciona contra uno aquí. Cuando programamos una computadora, controlamos un dispositivo inherentemente predecible. Como estamos en este negocio porque somos buenos en hacerlo, estamos idealmente hechos para perturbarnos cuando nos enfrentamos con seres humanos.

Aunque Alistair Cockburn es el más explícito en su visión centrada en la gente del desarrollo de software, la noción de que la gente es primero es un tema común para muchos pensadores del software. El problema, demasiado a menudo, es que la metodología se ha opuesto a la noción de las personas como el factor de primer orden en el éxito del proyecto.

Esto crea un fuerte efecto de retroalimentación positiva. Si usted espera que todos sus desarrolladores se junten en unidades de programación compatibles, no intentará tratarlos como individuos. Esto baja la moral (y la productividad). Las personas capaces se buscarán un lugar mejor donde estar, y usted acabará con lo que usted deseaba: unidades de programación compatibles.

Decidir que las personas son primero es una gran decisión, que requiere mucha determinación. La noción de la gente como recursos es profundamente inculcado en el pensamiento de negocios, teniendo sus raíces en el impacto del enfoque de La Dirección Científica de Frederick Taylor. En la administración de una fábrica, este enfoque Taylorista tiene sentido. Pero para un trabajo altamente creativo y profesional, como creo es el desarrollo de software, esto no se sostiene. (Y de hecho la fabricación moderna también se está saliendo del modelo Taylorista).

###### Los Programadores son Profesionales Responsables

Una parte clave de la noción Taylorista es que la gente que hace el trabajo no es la mejor gente para entender la mejor manera de hacer el trabajo. En una fábrica esto puede ser verdad por varias razones. En parte porque la mayoría de los obreros no son las personas más inteligentes o creativas, en parte porque hay una tensión entre la gerencia y los obreros en que la gerencia gana más dinero y los obreros menos.

La historia reciente nos demuestra cada vez más lo falso que es esto en el desarrollo de software. A las personas brillantes y capaces les atrae cada vez más el desarrollo de software, tanto por su ostentación como por ganancias potencialmente mayores. (Ambas razones me tentaron a salir de la ingeniería electrónica). Cosas tales como opciones accionarias afirman el interés de los programadores en la compañía.

Aquí bien puede haber un efecto generacional. Una evidencia anecdótica me hace preguntarme si más gente brillante se han aventurado en el desarrollo de software en los últimos diez años. En ese caso ésta sería una razón para ese culto a la juventud en el negocio de la computación, como en la mayoría de los cultos se necesita un grano de verdad en él.

Cuando se quiere contratar y retener a gente capaz, hay que reconocer que son profesionales competentes. Como tales son los mejores para decidir cómo dirigir su trabajo técnico. La noción Taylorista de un departamento de planificación separado que decide cómo hacer las cosas sólo funciona si los planificadores entienden mejor cómo hacer bien el trabajo que aquellos que lo hacen. Si usted tiene personas brillantes, motivadas que hacen bien el trabajo entonces eso no se sostiene.

###### Manejando un Proceso Orientado a la Gente

La orientación a la gente se manifiesta de varias maneras diferentes en los procesos ágiles, lo que lleva a efectos diferentes, no todos consistentes.

Uno de los elementos clave es la aceptación de un proceso en lugar de la imposición de un proceso. A menudo los procesos de software se imponen desde la gerencia. Como tales se les resiste a menudo, particularmente cuando la gerencia ha estado fuera del desarrollo activo un buen tiempo. Aceptar un proceso requiere compromiso, y como tal se necesita el involucramiento activo de todo el equipo.

Esto termina con el resultado interesante de que sólo los desarrolladores pueden escoger seguir un proceso adaptable. Esto es particularmente cierto para la XP, que requiere mucha disciplina para ejecutarse. Aquí es donde Crystal es un complemento efectivo ya que apunta a una disciplina mínima.

Otro punto es que los desarrolladores deben poder tomar todas las decisiones técnicas. XP llega al corazón de esto cuando en su proceso de planeación establece que sólo los desarrolladores pueden estimar cuánto tiempo tomará hacer un trabajo.

Tal liderazgo técnico es un gran cambio para muchas personas en posiciones gerenciales. Tal acercamiento requiere compartir una responsabilidad donde desarrolladores y gerencia tienen un mismo lugar en la dirección del proyecto. Nótese que dije igual. La gerencia aun juega un papel, pero reconoce la pericia de los desarrolladores.

Una razón importante para esto es el ritmo del cambio de tecnología en nuestra industria. Después de unos años el conocimiento técnico se vuelve obsoleto. Esta vida media de habilidades técnicas no tiene parangón en cualquier otra industria. Incluso los técnicos tienen que reconocer que entrar a la gerencia significa que sus habilidades técnicas se marchitarán rápidamente. Los exdesarrolladores necesitan reconocer que sus habilidades técnicas desaparecerán rápidamente y necesitan confiar y depender en los desarrolladores actuales.

###### La Dificultad de Medir

Si usted tiene un proceso donde las personas que dicen cómo hacer el trabajo son distintas de las personas que realmente lo hacen, los líderes necesitan alguna manera de medir cuán eficaces son los que lo hacen. En la Dirección Científica había un impulso fuerte a desarrollar formas objetivas de medir el rendimiento de las personas.

Esto es particularmente pertinente al software debido a la dificultad de aplicar medidas al software. A pesar de nuestros mejores esfuerzos somos incapaces de medir las cosas más simples sobre el software, como la productividad. Sin buenas medidas para estas cosas, cualquier clase de control externo está condenado.

La introducción de gestión medida sin buenas medidas tiene sus propios problemas. Robert Austin [4] hizo una discusión excelente sobre esto. Él señala que cuando se mide el rendimiento usted tienen que conseguir todos los factores importantes bajo medida. Cualquier cosa que se olvide tiene el resultado inevitable que los hacedores alterarán lo que hacen para producir las mejores medidas, incluso si eso claramente reduce la verdadera efectividad de lo que hacen. Este trastorno de la medida es el talón de Aquiles de la gestión basada en medidas.

La conclusión de Robert Austin es que usted tiene que escoger entre la gestión basada en métricas y la gestión delegatoria (donde los hacedores deciden cómo hacer el trabajo). La gestión basada en métricas es más adecuada para el trabajo simple repetitivo, con bajos requisitos de conocimiento y rendimientos fácilmente medibles - exactamente lo contrario al desarrollo de software.

El punto de todo esto es que los métodos tradicionales han operado bajo la asunción de que la gestión basada en métricas es la manera más eficaz de administrar. La comunidad ágil reconoce que las características del desarrollo de software son tales que la gestión basada en métricas lleva el trastorno de la medida a niveles muy altos. Es realmente más eficaz usar un estilo delegatorio de administración, que es el tipo de acercamiento central del punto de vista agilista.

###### El Papel del Liderazgo de Negocio

Pero los técnicos no pueden hacer el proceso entero ellos solos. Necesitan una guía en las necesidades del negocio. Esto lleva a otro aspecto importante de los procesos adaptables: necesitan un contacto muy íntimo con los expertos del negocio.

Esto va más allá del compromiso de negocios en la mayoría de los proyectos. Los equipos ágiles no pueden existir con una comunicación ocasional. Necesitan un acceso continuo a los expertos del negocio. Además este acceso no es algo que se maneje a nivel gerencial, es algo que está presente para cada desarrollador. Como los desarrolladores son profesionales capaces en su propia disciplina, pueden trabajar como iguales con otros profesionales de otras disciplinas.

Gran parte de esto, claro está, se debe a la naturaleza del desarrollo adaptable. Como la premisa entera del desarrollo adaptable es que las cosas cambian rápidamente, se necesita un contacto constante para avisar a todos de los cambios.

No hay nada más frustrante para un desarrollador que ver desperdiciarse su duro trabajo. Así que es importante asegurar que hay pericia de negocios de buena calidad que está disponible al desarrollador y de calidad suficiente para que el desarrollador pueda confiar en ella.

El Proceso Auto-Adaptable

Hasta ahora he hablado sobre la adaptabilidad en el contexto de un proyecto adaptando frecuentemente su software para enfrentarse a los requisitos cambiantes de sus clientes. No obstante hay otro ángulo de la adaptabilidad: el del proceso que cambia con el tiempo. Un proyecto que empieza usando un proceso adaptable no tendrá el mismo proceso un año después. Con el tiempo, el equipo encontrará lo que funciona mejor para ellos, y alterará el proceso a su medida.

La primera parte de la auto adaptabilidad son las revisiones regulares del proceso. Normalmente se hacen con cada iteración. Al final de cada iteración, haga una reunión corta y hágase las siguientes preguntas (escogidas de Norm Kerth [5])

- ¿Qué hicimos bien?

- ¿Qué hemos aprendido?

- ¿Qué podemos hacer mejor?

- ¿Qué es lo que nos confunde?

Estas preguntas traerán ideas para cambiar el proceso en la siguiente iteración. De esta manera un proceso que empieza con problemas puede mejorar conforme el proyecto avanza, adaptándose mejor al equipo que lo usa.

Si la auto adaptabilidad ocurre dentro de un proyecto, es aun más marcada en una organización. Para ahondar el proceso de la auto adaptabilidad sugiero que los equipos hagan una revisión más formal e hitos del proyecto mayores siguiendo las sesiones retrospectivas del proyecto esbozadas por Norm Kerth. Estas retrospectivas involucran reuniones de 2-3 días y un facilitador entrenado. Ellas no solo dan aprendizaje al equipo, también dan aprendizaje a la organización entera.

Una consecuencia de la auto adaptabilidad es que nunca se debe esperar encontrar una metodología corporativa única. En cambio cada equipo debe no simplemente escoger su propio proceso, debe también afinar activamente su proceso conforme avanza el proyecto. Mientras que tanto los procesos publicados como la experiencia de otros proyectos pueden actuar como una inspiración y una línea de fondo, la responsabilidad profesional de los desarrolladores es adaptar el proceso a la tarea en mano.

Esta auto adaptabilidad es muy marcada en ASD y Crystal. Las reglas rígidas de la XP parecen desaprobarla, pero ésa es sólo una impresión superficial ya que la XP anima a la gente a afinar el proceso. La diferencia principal de la XP es que sus promotores sugieren hacer XP al pie de la letra por varias iteraciones antes de adaptarlo. Además las revisiones no son enfatizadas, ni parte del proceso, aunque hay sugerencias de que las revisiones deberían ser una de las prácticas de la XP.

Las Metodologías Ágiles valoran:

En la Alianza Ágil [6] establecen como valores de los MA:

- Al individuo y las interacciones en el equipo de desarrollo más que a las actividades y las herramientas.

- Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación, implica minimalismo respecto del modelado y la documentación del sistema.

- La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato.

- Responder a los cambios más que seguir estrictamente una planificación.

¿Por qué surgen las Metodologías Ágiles?

En [7] se destacan los siguientes puntos como los principales motivos de surgimiento de los MA:

- Dificultad para implantar metodologías tradicionales. Sofisticadas herramientas CASE y notaciones (UML)

- Una solución a medida para un segmento importante de proyectos de desarrollo de software

- Pugna entre comunidades / gurúes

- Aceptar el cambio

Costo de los Cambios en la Construcción de SW

costo del cambio

tiempo

metodología tradicional

suposición

metodología ágil

De [7] se pudo extraer la Figura 1 que se muestra a continuación. En la misma se muestra el costo de producir cambios en el software que se desarrolla mediante una metodología tradicional versus el costo de producir cambios en el software que se desarrolla mediante alguna de las metodologías ágiles. Como se puede apreciar, a medida que avanza el tiempo, el costo es exponencial en el caso de la construcción mediante una metodología tradicional.

Figura 1: Función de costos de cambio en el software desarrollado

Manifiesto de las Metodologías Ágiles

En un taller de dos días en Snowbird, Utah, en febrero de 2001 se reunieron los representantes de cada una de las metodologías ágiles. Había mucho en común, y este reconocimiento era mucho mayor que las diferencias entre los procesos.

Además de un contacto útil entre los líderes de procesos, existía también la idea de emitir una declaración conjunta en favor de procesos de desarrollo de software ágiles.

El resultado es un Manifiesto para el Desarrollo de Software Ágil [8], una declaración de los principios y valores comunes de los procesos ágiles.

Hay también un deseo de colaborar más en el futuro, para animar más tanto a tecnólogos como a gente de negocios para usar y requerir acercamientos ágiles al desarrollo de software.

El manifiesto fue sólo eso, una publicación que actuó como un punto de partida para aquellos que compartían estas ideas básicas. Uno de los frutos del esfuerzo fue la creación de un cuerpo más longevo, la Alianza Ágil [6]. La Alianza Ágil es una organización sin fines de lucro que busca promover el conocimiento y la discusión de todos los métodos ágiles. Muchos de los líderes de metodologías de desarrollo de software ágiles son miembros y líderes de la Alianza Ágil.

Los principios que se establecieron en el manifiesto son:

- La prioridad principal es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de software que le reporte un valor.

- Dar la bienvenida a los cambios. Los MA capturan los cambios para que el cliente tenga una ventaja competitiva.

- Entregar frecuentemente software que funcione, desde un par de semanas a un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre una entrega y la siguiente.

- La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del proyecto.

- Construir el proyecto entorno a individuos motivados. Darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir el trabajo.

- El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información dentro de un equipo de desarrollo.

- El software que funciona es la medida principal de progreso.

- Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante.

- La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad.

- La simplicidad es esencial.

- Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados por sí mismos.

- En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto de cómo llegar a ser más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento.

Comparación Ágil - ¬Ágil

| ### Metodología Ágil | ### Metodología No Ágil (Tradicional) |
| --- | --- |
| Pocos artefactos | Más artefactos |
| Pocos roles | Más roles |
| No existe un contrato tradicional o al menos es bastante flexible | Existe un contrato prefijado |
| El cliente es parte del equipo de desarrollo (además in-situ) | El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones |
| Grupos pequeños (< 10 integrantes) y trabajando en el mismo sitio | Grupos grandes |
| Menos énfasis en la arquitectura | La arquitectura es esencial |

Principales Metodologías Ágiles

Crystal Methodologies, Alistarir Cockburn,

www.crystalmethodologies.org

SCRUM, Ken Schwaber & Jeff Sutherland,

www.controlchaos.com

DSDM (Dynamic Systems Development Method),

www.dsdm.org

Lean Programming, Mary Poppendieck,

www.poppendieck.com

FDD (Feature-Driven Development), Peter Coad & Jeff De Luca,

www.nebulon.com/fdd, www.coad.com/peter/#fdd

Extreme Programming, Kent Beck

www.extremeprogramming.org, www.xprogramming.com

Adaptative Software Development, Jim Highsmith

www.adaptivesd.com

Las Metodologías

Varias metodologías encajan bajo el estandarte de ágil. Mientras todas ellas comparten muchas características, también hay algunas diferencias significativas. No se pueden resaltar todos los puntos en este estudio breve, pero por lo menos se puede apuntar a algunos lugares donde buscar.

En [9] se puede observar una descripción introductoria a varias metodologías ágiles.

###### Programación Extrema (XP)

De todas las metodologías ágiles, ésta es la que ha recibido más atención. Esto se debe en parte a la notable habilidad de los líderes XP, en particular Kent Beck, para llamar la atención. También se debe a la habilidad de Kent Beck de atraer a las personas a este acercamiento, y tomar un papel principal en él. De algunas maneras, sin embargo, la popularidad de XP se ha vuelto un problema, pues ha acaparado la atención fuera de las otras metodologías y sus valiosas ideas.

Las raíces de XP yacen en la comunidad de Smalltalk, y en particular la colaboración cercana de Kent Beck y Ward Cunningham a finales de los ‘80. Ambos refinaron sus prácticas en numerosos proyectos a principios de los ‘90, extendiendo sus ideas de un desarrollo de software adaptable y orientado a la gente.

El paso crucial de la práctica informal a una metodología ocurrió en la primavera de 1996. A Kent Beck se le pidió revisar el progreso del proyecto de nómina C3 para Chrysler. El proyecto estaba siendo llevado en Smalltalk por una compañía contratista, y estaba en problemas. Debido a la baja calidad de la base del código, Kent Beck recomendó tirar la base del código en su totalidad y empezar desde el principio. El proyecto entonces reinició bajo su dirección y subsecuentemente se volvió el buque insignia temprano y el campo de entrenamiento de XP.

La primera fase del C3 fue muy exitosa y comenzó a principios de 1997. El proyecto continuó desde entonces y después se encontró con dificultades, lo que resultó en la cancelación del desarrollo en 1999. (Lo cual prueba, sin ninguna otra cosa, que XP no es garantía de éxito.)

La metodología XP empieza con cuatro valores [10]:

- Comunicación,

- Retroalimentación,

- Simplicidad, y

- Coraje.

Construye sobre ellos una docena de prácticas que los proyectos XP deben seguir. Muchas de estas prácticas son técnicas antiguas, tratadas y probadas, aunque a menudo olvidadas por muchos, incluyendo la mayoría de los procesos planeados. Además de resucitar estas técnicas, XP las teje en un todo sinérgico donde cada una refuerza a las demás.

Una de las más llamativas, así como inicialmente atractiva, es su fuerte énfasis en las pruebas. Mientras todos los procesos mencionan la comprobación, la mayoría lo hace con muy poco énfasis. Sin embargo XP pone la comprobación como el fundamento del desarrollo, con cada programador escribiendo pruebas cuando escriben su código de producción. Las pruebas se integran en el proceso de integración continua y construcción lo que rinde una plataforma altamente estable para el desarrollo futuro.

En esta plataforma XP construye un proceso de diseño evolutivo que se basa en refactorizar un sistema simple en cada iteración. Todo el diseño se centra en la iteración actual y no se hace nada anticipadamente para necesidades futuras. El resultado es un proceso de diseño disciplinado, es más, combina la disciplina con la adaptabilidad de una manera que indiscutiblemente la hace la más desarrollada de entre todas las metodologías adaptables.

XP ha desarrollado un liderazgo amplio, muchos de ellos provenientes del proyecto fundamental C3. Como resultado hay muchas fuentes para más información. Kent Beck escribió “Extreme Programming Explained”, el manifiesto clave de XP que explica las razones detrás de la metodología y es bastante amplia como para que la gente pueda saber si se interesan en seguirla. En el último par de años ha habido una epidemia de libros sobre XP brillantemente coloreados la mayoría de los cuales son bastante similares en que describen el proceso entero desde el punto de vista de varios seguidores tempranos.

Así como los libros, hay un número considerable de recursos en la web. Para encontrar un acercamiento más estructurado a XP, es mejor empezar con dos sitios de ex alumnos del C3: Ron Jeffries [11] y Don Wells [12]. Mucha de la promoción temprana y desarrollo de ideas de XP ocurrieron en el ambiente de escritura colaborativa en la página wiki de Ward Cunningham [13]. El wiki sigue siendo un lugar fascinante para descubrir, aunque su naturaleza divagante lo absorbe a uno. Hay un activo y a menudo interesante Grupo de Discusión XP [14]. Una de las vistas externas más interesantes sobre XP es la de Mark Paulk que es uno de los líderes de la comunidad CMM - su artículo mira a la “XP desde la Perspectiva del CMM” [15].

También hay otras referencias, que es también wiki http://www.programacionextrema.org/ [16] y un Grupo de Discusión en Yahoo [17].

###### La Familia de Crystal de Cockburn

Alistair Cockburn [18] ha estado trabajando en metodologías desde que la IBM le encargó escribir sobre metodologías a inicios de los ‘90. No obstante, su acercamiento no es como la mayoría de los metodologistas. En lugar de partir solamente de su experiencia personal para construir una teoría de cómo deben hacerse las cosas, él complementa su experiencia directa con la búsqueda activa de proyectos y ver cómo trabajan. Además él no teme alterar sus puntos de vista con base en sus descubrimientos.

Su libro, “Sobreviviendo Proyectos Orientados a Objetos” [19], fue su primer consejo en proyectos corrientes, y sigue siendo una primera recomendación de libro para ejecutar proyectos iterativos. Más recientemente Alistair Cockburn escribió un libro de apreciación de “Desarrollo de Software Ágil” [20] que mira los principios subyacentes de este tipo de metodologías.

Desde ese libro él ha explorado más los métodos ágiles, viniendo con la familia de metodologías Cristal [21]. Es una familia porque él cree que los tipos diferentes de proyectos requieren tipos diferentes de metodologías. Él mira esta variación a lo largo de dos ejes:

- el número de personas en el proyecto, y

- las consecuencias de los errores.

Cada metodología encaja en una parte diferente de la reja, de modo que para un proyecto de 40 personas que puede perder dinero discrecionalmente tiene una metodología diferente a la de un proyecto vital de seis personas.

Crystal comparte con XP una orientación humana, pero esta centralización en la gente se hace de una manera diferente. Alistair Cockburn considera que las personas encuentran difícil seguir un proceso disciplinado, así que más que seguir la alta disciplina de XP, Alistair Cockburn explora la metodología menos disciplinada que aun podría tener éxito, intercambiando conscientemente productividad por facilidad de ejecución. Él considera que aunque Crystal es menos productivo que XP, más personas serán capaces de seguirlo.

Alistair Cockburn también pone mucho peso en las revisiones al final de la iteración, animando al proceso a ser auto mejorante. Su aserción es que el desarrollo iterativo está para encontrar los problemas temprano, y entonces permitir corregirlos. Esto pone más énfasis en la gente supervisando su proceso y afinándolo conforme desarrollan.

###### Software de Código Abierto (OSS)

Este título podría sorprender. Después de todo el código abierto (OS por su sigla en inglés de Open Source) es un estilo de software, no tanto un proceso. Sin embargo hay una manera definida de hacer las cosas en la comunidad de código abierto, y mucho de su acercamiento es tan aplicable a los proyectos de código cerrado como a los de código abierto. En particular su proceso engrana equipos de trabajo físicamente distribuidos, lo que es importante porque la mayoría de los procesos adaptables exigen equipos locales.

La mayoría de los proyectos de código abierto tienen uno o más mantenedores. Un mantenedor es la única persona a la que se le permite integrar un cambio en el almacén de código fuente. Sin embargo otras personas pueden hacer cambios a la base del código. La diferencia importante es que estas otras personas necesitan enviar su cambio al mantenedor que entonces lo revisa y lo aplica a la base del código. Normalmente estos cambios son hechos en forma de archivos de parches que hacen este proceso más fácil. Así, el mantenedor es responsable de coordinar los parches y mantener la cohesión en el diseño del software.

Proyectos diferentes manejan el papel del mantenedor de diferentes maneras. Algunos tienen un mantenedor para el proyecto entero, algunos lo dividen en módulos y tiene un mantenedor por módulo, algunos rolan el mantenedor, algunos tienen múltiples mantenedores sobre el mismo código, otros tienen una combinación de estas ideas. La mayor parte de la gente de código abierto son de tiempo parcial, así que hay una duda en qué tan bien se coordina un equipo así para un proyecto de tiempo completo.

Un rasgo particular del desarrollo de código abierto es que la depuración es altamente paralelizable. Muchas personas pueden involucrarse en el depurado. Cuando encuentran un defecto pueden enviar el parche al mantenedor. Esto es un buen papel para los no mantenedores ya que la mayor parte del tiempo se gasta en encontrar bugs. También es bueno para gente sin mucha destreza en programación.

El proceso para el código abierto aun no se ha documentado bien. La referencia más famosa es el artículo de Eric Raymond “La Catedral y el Bazar” [22], que aunque es una descripción excelente también es bastante informal. El libro de Karl Fogel sobre “Desarrollo de Código Abierto con CVS” [23], también contiene varios buenos capítulos sobre el proceso de código abierto que incluso serían interesantes para aquellos que no quieren usar el CVS. CVS son las siglas de Concurrent Versions System (Sistema de Versiones Concurrentes), un sistema cliente-servidor que permite a los desarrolladores realizar el seguimiento de las diferentes versiones del código fuente de un proyecto. Se trata de una herramienta muy potente que facilita:

- Registrar todos los cambios efectuados sobre los archivos de un proyecto.

- Recuperar versiones anteriores del código de un proyecto.

- Conocer qué cambios se han efectuado sobre un archivo determinado, quién los ha realizado y cuándo.

- Gestionar los conflictos que pueden producirse en entornos en los que los desarrolladores se encuentran distribuidos geográficamente.

El CVS es especialmente útil cuándo más de una persona trabaja sobre un archivo específico. En tales situaciones, es posible que un desarrollador sobreescriba accidentalmente los cambios que ha realizado otro desarrollador. CVS resuelve este problema haciendo que cada desarrollador trabaje sobre su propia copia del código (lo que se denomina workspace o espacio de trabajo) y permitiendo posteriormente unir los cambios de todos los desarrolladores en un repositorio común [24].

###### El Desarrollo de Software Adaptable (ASD) de Highsmith

Jim Highsmith [25] ha pasado muchos años trabajando con metodologías predictivas. Él las desarrolló, instaló, enseñó, y concluyó que son profundamente defectuosas: particularmente para los negocios modernos.

Su reciente libro “Adaptive Software Development” [26] se enfoca en la naturaleza adaptable de las nuevas metodologías, con un énfasis particular en aplicar las ideas que se originaron en el mundo de los sistemas complejos adaptables (normalmente conocida como teoría del caos). No proporciona el tipo de prácticas detalladas como lo hace XP, pero proporciona la base fundamental de por qué el desarrollo adaptable es importante y las consecuencias a los más profundos niveles de la organización y la gerencia.

En el corazón del ASD hay tres fases solapadas, no lineales: especulación, colaboración, y aprendizaje.

Jim Highsmith ve la planificación como una paradoja en un ambiente adaptable, ya que los resultados son naturalmente imprevisibles. En la planificación tradicional, las desviaciones del plan son errores que deben corregirse. En un ambiente adaptable, en cambio, las desviaciones nos guían hacia la solución correcta.

En este ambiente imprevisible se necesita que las personas colaboren de la mejor manera para tratar con la incertidumbre. La atención de la gerencia es menor en lo que tiene que hacer la gente, y mayor sobre la comunicación alentadora para que las personas puedan proponer las respuestas creativas ellos mismos.

En ambientes predictivos, el aprendizaje se desalienta a menudo. Las cosas se ponen de antemano y entonces se sigue ese diseño.

En un ambiente adaptable, aprender desafía a todos - desarrolladores y sus clientes - a examinar sus presunciones y usar los resultados de cada ciclo de desarrollo para adaptar el siguiente. El aprendizaje como tal es un rasgo continuo e importante, que asume que los planes y los diseños deben cambiar conforme avanza el desarrollo.

El beneficio atropellado, poderoso, indivisible y predominante del Ciclo de Vida de Desarrollo Adaptable es que obliga a confrontar los modelos mentales que están en la raíz del autoengaño de las personas. Obliga a las personas a estimar con realismo su habilidad. Con este énfasis, el trabajo de Jim Highsmith se enfoca directamente en fomentar las partes difíciles del desarrollo adaptable, en particular cómo fomentar la colaboración y el aprendizaje dentro del proyecto. Como tal, su libro ayuda a dar ideas para fomentar estas áreas "suaves" que hacen un buen complemento a los acercamientos basados en una práctica aterrizada como XP, FDD y Crystal.

###### Scrum

Scrum se enfoca en el hecho de que procesos definidos y repetibles sólo funcionan para atacar problemas definidos y repetibles con gente definida y repetible en ambientes definidos y repetibles.

Scrum divide un proyecto en iteraciones (que ellos llaman carreras cortas) de 30 días. Antes de que comience una carrera se define la funcionalidad requerida para esa carrera y entonces se deja al equipo para que la entregue. El punto es estabilizar los requisitos durante la carrera.

Sin embargo la gerencia no se desentiende durante la carrera corta. Todos los días el equipo sostiene una reunión corta (quince minutos), llamada scrum, dónde el equipo discurre lo que hará al día siguiente. En particular muestran a los bloques de la gerencia: los impedimentos para progresar que se atraviesan y que la gerencia debe resolver. También informan lo que se ha hecho para que la gerencia tenga una actualización diaria de dónde va el proyecto.

La literatura de Scrum se enfoca principalmente en la planeación iterativa y el seguimiento del proceso. Es muy cercana a las otras metodologías ágiles en muchos aspectos y debe funcionar bien con las prácticas de código de XP.

Después de mucho tiempo sin un libro, finalmente Ken Schwaber y Mike Beedle escribieron el primer libro de Scrum que lo llamaron “Agile Software Development with Scrum” [27]. Probablemente la mejor apreciación global sobre SCRUM está en el sitio http://www.controlchaos.com [28] de Ken Schwaber. Jeff Sutherland siempre ha tenido un sitio web activo sobre temas de tecnologías de objetos e incluye una sección sobre Scrum [29]. Hay también una buena apreciación global de las prácticas de Scrum en el libro de Neil Harrison, Brian Foote, Hans Rohnert titulado “Pattern Languages of Program Design 4 (Software Patterns Series)“ [30]. Scrum tiene una lista de discusión en Yahoo en la URL http://groups.yahoo.com/group/scrumdevelopment [31].

###### Desarrollo Manejado por Rasgos (FDD)

El Desarrollo Manejado por Rasgos (FDD por su sigla en inglés de Feature-Driven Development) fue desarrollado por Jeff De Luca y el viejo gurú de la Orientación a Objetos Peter Coad. Como las otras metodologías adaptables, se enfoca en iteraciones cortas que entregan funcionalidad tangible. En el caso del FDD las iteraciones duran dos semanas.

El FDD tiene cinco procesos. Los primeros tres se hacen al principio del proyecto.

- Desarrollar un Modelo Global

- Construir una Lista de los Rasgos

- Planear por Rasgo

- Diseñar por Rasgo

- Construir por Rasgo

Los últimos dos se hacen en cada iteración. Cada proceso se divide en tareas y se da un criterio de comprobación.

Los desarrolladores entran en dos tipos:

- dueños de clases, y

- programadores jefe.

Los programadores jefe son los desarrolladores más experimentados. A ellos se les asignan rasgos a construir. Sin embargo ellos no los construyen solos. Sólo identifican qué clases se involucran en la implantación de un rasgo y juntan a los dueños de dichas clases para que formen un equipo para desarrollar ese rasgo. El programador jefe actúa como el coordinador, diseñador líder y mentor, mientras los dueños de clases hacen gran parte de la codificación del rasgo.

Hasta recientemente, la documentación sobre FDD era muy escasa. Finalmente hay un libro completo sobre FDD titulado “A Practical Guide to Feature-Driven Development (The Coad Series)” de la autoría de Stephen R Palmer y John M. Felsing [32]. Jeff De Luca, el inventor primario, ya tiene un portal FDD en la URL http://www.featuredrivendevelopment.com [33], con artículos, blogs y foros de discusión. La descripción original estaba en el libro “Java Modeling In Color With UML” de Peter Coad et al [34]. Su compañía, TogetherSoft [35], también da consultoría y entrenamiento en FDD.

###### DSDM (Método de Desarrollo de Sistema Dinámico)

El DSDM (Dynamic Systems Development Method) [36] empezó en Gran Bretaña en 1994 como un consorcio de compañías del Reino Unido que querían construir sobre RAD (Rapid Applications Development) Desarrollo Rápido de Aplicaciones y desarrollo iterativo. Habiendo empezado con 17 fundadores ahora tiene más de mil miembros y ha crecido fuera de sus raíces británicas. Siendo desarrollado por un consorcio, tiene un sabor diferente a muchos de los otros métodos ágiles. Tiene una organización de tiempo completo que lo apoya con manuales, cursos de entrenamiento, programas de certificación y demás. Pero, también lleva una etiqueta de precio, lo cual ha limitado la investigación popular sobre su metodología. Sin embargo, Jennifer Stapleton ha escrito el libro “DSDM” [37] que da una apreciación global de la metodología.

El método empieza con un estudio de viabilidad y negocio. El estudio de viabilidad considera si DSDM es apropiado para el proyecto. El estudio de negocio es una serie corta de talleres para entender el área de negocio donde tiene lugar el desarrollo. También propone esbozos de arquitecturas del sistema y un plan del proyecto.

El resto del proceso forma tres ciclos entretejidos:

- el ciclo del modelo funcional produce documentación de análisis y prototipos,

- el ciclo de diseño del modelo diseña el sistema para uso operacional, y

- el ciclo de implantación se ocupa del despliegue al uso operacional.

DSDM tiene principios subyacentes que incluyen una interacción activa del usuario, entregas frecuentes, equipos autorizados, pruebas a lo largo del ciclo. Igual que otros métodos ágiles, usan ciclos de plazos cortos de entre dos y seis semanas. Hay un énfasis en la alta calidad y adaptabilidad hacia requisitos cambiantes.

No hay mucha evidencia de su uso fuera del Reino Unido, pero DSDM es notable por tener mucha de la infraestructura de las metodologías tradicionales más maduras, al mismo tiempo que sigue los principios de los métodos ágiles.

###### ¿Es RUP un método ágil?

Siempre que se discuten métodos OO, inevitablemente se llega a Rational Unified Process [38]. El Proceso Unificado fue desarrollado como el proceso complementario al UML. El RUP es un armazón de proceso y como tal puede acomodar una gran variedad de procesos. De hecho ésta es la crítica principal al RUP por parte de algunos autores: como puede ser cualquier cosa acaba siendo nada. Prefieren un proceso que diga qué hacer en lugar de dar opciones infinitas.

Como resultado de esta mentalidad de armazón de procesos, el RUP puede usarse en un estilo muy tradicional de cascada o de una manera ágil. Como resultado se puede usar el RUP como un proceso ágil, o como un proceso pesado - todo depende de cómo lo adapte a su ambiente.

Craig Larman es un fuerte defensor de usar el RUP de una manera ágil. Su libro “Applying UML and Patterns” [39] sobre desarrollo OO contiene un proceso que está muy basado en su pensamiento ligero del RUP. Su visión es que mucho del reciente empujón hacia los métodos ágiles no es nada más que aceptar desarrollo OO de la corriente principal que ha sido capturada como RUP. Una de las cosas que hace Craig Larman es pasarse los primeros dos o tres días de una iteración mensual con todo el equipo usando el UML para perfilar el diseño del trabajo a hacerse durante la iteración. Esto no es una norma de la que no pueda desviarse, sino un boceto que da una perspectiva sobre cómo pueden hacerse las cosas en la iteración.

Otra punta en el RUP ágil es el proceso dX de Robert Martin [40]. El proceso dX es una versión totalmente dócil del RUP que simplemente es idéntico a XP (girar dX ciento ochenta grados para ver la broma). El dX está diseñado para gente que tiene que usar el RUP pero quiere usar XP. Como tal es a la vez XP y RUP y por tanto un buen ejemplo del uso ágil del RUP.

Según los críticos, una de las cosas claves que necesita el RUP es que los líderes del RUP en la industria enfaticen su acercamiento al desarrollo de software. Más de una vez se oye a la gente que usa el RUP hablando que están usando un proceso de desarrollo estilo cascada. Philippe Kruchten y su equipo son firmes creyentes en el desarrollo iterativo. Clarificando estos principios y animando las versiones ágiles del RUP tales como los trabajos de Craig Larman y de Robert Martin tendrá un efecto importante.

###### Lean Development (LD) y Lean Software Development (LSD)

Lean Development (LD) es el método menos divulgado entre los reconocidamente importantes. La palabra “lean” significa magro, enjuto; en su sentido técnico apareció por primera vez en 1990 en el libro de James Womack La Máquina que Cambió al Mundo [41]. LD, iniciado por Bob Charette [42], se inspira en el éxito del proceso industrial Lean Manufacturing, bien conocido en la producción automotriz y en manufactura desde la década de 1980. Este proceso tiene como precepto la eliminación de residuos a través de la mejora constante, haciendo que el producto fluya a instancias del cliente para hacerlo lo más perfecto posible. Los presentes conceptos han sido extraídos de Carlos Reynoso [43].

Los procesos a la manera americana corrían con sus máquinas al 100% de capacidad y mantenían inventarios gigantescos de productos y suministros; Toyota, en contra de la intuición, resultaba más eficiente manteniendo suministros en planta para un solo día, y produciendo sólo lo necesario para cubrir las órdenes pendientes. Esto es lo que se llama Just in Time Production. Con JIT se evita además que el inventario degrade o se torne obsoleto, o empiece a actuar como un freno para el cambio. Toyota implementaba además las técnicas innovadoras del Total Quality Management de Edward Deming, que sólo algunos matemáticos y empresarios de avanzada conocían en Estados Unidos. Hasta el día de hoy la foto de Deming en Toyota es más grande y esplendorosa que la del fundador, Toyoda Sakichi.

Otros aspectos esenciales de Lean Manufacturing son la relación participativa con el empleado y el trato que le brinda la compañía, así como una especificación de principios, disciplinas y métodos iterativos, adaptativos, auto-organizativos e interdependientes en un patrón de ciclos de corta duración que tiene algo más que un aire de familia con el patrón de procesos de los Métodos Ágiles. Existe unanimidad de intereses, consistencia de discurso y complementariedad entre las comunidades Lean de manufactura y desarrollo de software.

Mientras que otros MA se concentran en el proceso de desarrollo, Bob Charette sostenía que para ser verdaderamente ágil se debía conocer además el negocio de punta a punta. LD se inspira en doce valores centrados en estrategias de gestión [44]:

- Satisfacer al cliente es la máxima prioridad.

- Proporcionar siempre el mejor valor por la inversión.

- El éxito depende de la activa participación del cliente.

- Cada proyecto LD es un esfuerzo de equipo.

- Todo se puede cambiar.

- Soluciones de dominio, no puntos.

- Completar, no construir.

- Una solución al 80% hoy, en vez de una al 100% mañana.

- El minimalismo es esencial.

- La necesidad determina la tecnología.

- El crecimiento del producto es el incremento de sus prestaciones, no de su tamaño.

- Nunca empujes LD más allá de sus límites.

Dado que LD es más una filosofía de management que un proceso de desarrollo no hay mucho que decir del tamaño del equipo, la duración de las iteraciones, los roles o la naturaleza de sus etapas. Últimamente LD ha evolucionado como Lean Software Development (LSD); su figura de referencia es Mary Poppendieck [45].

Igual que Agile Modeling (AM), que cubría sobre todo aspectos de modelado y documentación, LD y LSD han sido pensados como complemento de otros métodos, y no como una metodología excluyente a implementar en la empresa. LD prefiere concentrarse en las premisas y modelos derivados de Lean Production, que hoy constituyen lo que se conoce como el canon de la Escuela de Negocios de Harvard. Para las técnicas concretas de programación, LD promueve el uso de otros MA que sean consistentes con su visión, como XP o sobre todo Scrum.

Aunque la formulación del método es relativamente reciente, la familiaridad de muchas empresas con los principios de Lean Production & Lean Manufacturing ha facilitado la penetración en el mercado de su análogo en ingeniería de software.

###### Agile Modeling

Agile Modeling (AM) fue propuesto por Scott Ambler [46] no tanto como un método ágil cerrado en sí mismo, sino como complemento de otras metodologías, sean éstas ágiles o convencionales. En el caso de XP los practicantes podrían definir mejor los procesos de modelado que en ellos faltan, y en el caso de RUP el modelado ágil permite hacer más ligeros los procesos que ya usan. AM es una estrategia de modelado (de clases, de datos, de procesos) pensada para contrarrestar la sospecha de que los métodos ágiles no modelan y no documentan. Se lo podría definir como un proceso de software basado en prácticas cuyo objetivo es orientar el modelado de una manera efectiva y ágil.

Los principales objetivos de AM son:

- Definir y mostrar de qué manera se debe poner en práctica una colección de valores, principios y prácticas que conducen al modelado de peso ligero.

- Enfrentar el problema de la aplicación de técnicas de modelado en procesos de desarrollo ágiles.

- Enfrentar el problema de la aplicación de las técnicas de modelado independientemente del proceso de software que se utilice.

Los valores de AM incluyen a los de XP: comunicación, simplicidad, feedback y coraje, añadiendo humildad. Una de las mejores caracterizaciones de los principios subyacentes a AM está en la definición de sus alcances:

- AM es una actitud, no un proceso prescriptivo. Comprende una colección de valores a los que los modeladores ágiles adhieren, principios en los que creen y prácticas que aplican. Describe un estilo de modelado; no es un recetario de cocina.

- AM es suplemento de otros métodos. El primer foco es el modelado y el segundo la documentación.

- AM es una tarea de conjunto de los participantes. No hay “yo” en AM.

- La prioridad es la efectividad. AM ayuda a crear un modelo o proceso cuando se tiene un propósito claro y se comprenden las necesidades de la audiencia; contribuye a aplicar los artefactos correctos para afrontar la situación inmediata y a crear los modelos más simples que sea posible.

- AM es algo que funciona en la práctica, no una teoría académica. Las prácticas han sido discutidas desde 2001 en comunidad (http://www.agilemodeling.com/feedback.htm).

- AM no es una bala de plata.

- AM es para el programador promedio, pero no reemplaza a la gente competente.

- AM no es un ataque a la documentación. La documentación debe ser mínima y relevante.

- AM no es un ataque a las herramientas CASE.

- AM no es para cualquiera.

Los principios de AM especificados por Scott Ambler incluyen:

- Presuponer simplicidad. La solución más simple es la mejor.

- El contenido es más importante que la representación. Pueden ser notas, pizarras o documentos formales. Lo que importa no es el soporte físico o la técnica de representación, sino el contenido.

- Abrazar el cambio. Aceptar que los requerimientos cambian.

- Habilitar el esfuerzo siguiente. Garantizar que el sistema es suficientemente robusto para admitir mejoras ulteriores; debe ser un objetivo, pero no el primordial.

- Todo el mundo puede aprender de algún otro. Reconocer que nunca se domina realmente algo.

- Cambio incremental. No esperar hacerlo bien la primera vez.

- Conocer tus modelos. Saber cuáles son sus fuerzas y sus debilidades.

- Adaptación local. Producir sólo el modelo que resulte suficiente para el propósito.

- Maximizar la inversión del cliente.

- Modelar con un propósito. Si no se puede identificar para qué se está haciendo algo ¿para qué molestarse?

- Modelos múltiples. Múltiples paradigmas en convivencia, según se requiera.

- Comunicación abierta y honesta.

- Trabajo de calidad.

- Realimentación rápida. No esperar que sea demasiado tarde.

- El software es el objetivo primario. Debe ser de alta calidad y coincidir con lo que el usuario espera.

- Viajar ligero de equipaje. No crear más modelos de los necesarios.

- Trabajar con los instintos de la gente.

Lo más concreto de AM es su rico conjunto de prácticas [47], cada una de las cuales se asocia a lineamientos decididamente narrativos, articulados con minuciosidad, pero muy lejos de los rigores cuantitativos:

- Colaboración activa de los participantes.

- Aplicación de estándares de modelado.

- Aplicación adecuada de patrones de modelado.

- Aplicación de los artefactos correctos.

- Propiedad colectiva de todos los elementos.

- Considerar la verificabilidad.

- Crear diversos modelos en paralelo.

- Crear contenido simple.

- Diseñar modelos de manera simple.

- Descartar los modelos temporarios.

- Exhibir públicamente los modelos.

- Formalizar modelos de contrato.

- Iterar sobre otro artefacto.

- Modelo en incrementos pequeños.

- Modelar para comunicar.

- Modelar para comprender.

- Modelar con otros.

- Poner a prueba con código.

- Reutilizar los recursos existentes.

- Actualizar sólo cuando duele.

- Utilizar las herramientas más simples (CASE, o mejor pizarras, tarjetas, post-its).

Como AM se debe usar como complemento de otras metodologías, nada se especifica sobre métodos de desarrollo, tamaño del equipo, roles, duración de iteraciones, trabajo distribuido y criticidad, todo lo cual dependerá del método que se utilice.

Los diagramas de UML y los artefactos del Proceso Unificado, por ejemplo, han sido explorados en extremo detalle describiendo cómo debería ser su tratamiento en un proceso ágil EUP. EUP es simplemente UP+AM.

###### Pragmatic Programming (PP)

El título en realidad no es totalmente cierto, ya que no hay un método llamado programación pragmática, sino que existe un conjunto muy interesante de las mejores prácticas de programación publicadas en el libro “The Pragmatic Programmer” [48], pero por practicidad se lo llama Programación Pragmática [49].

La PP no tiene proceso, fases, roles distintos ó productos de trabajo. Este MA cubre, sin embargo, la mayoría de las mejores prácticas de programación. Hay un total de 70 recomendaciones que se enfocan en los problemas del día a día, pero la filosofía por detrás de esto es que son universales y pueden ser aplicadas a cualquier fase del desarrollo de software.

La filosofía está definida en 6 puntos:

- Tome las responsabilidades para Ud., piense en soluciones en lugar de estar pensando en excusas.

- No diseñe o codifique mal, arregle las inconsistencias o planee arreglarlas tan pronto como sea posible.

- Tome un rol activo para introducir cambios donde Ud. vea que son necesarios.

- Haga software que satisfaga a su cliente, pero sepa cuándo parar.

- Constantemente amplíe su conocimiento.

- Mejore sus habilidades de comunicación.

Desde un punto de vista ágil, la mayoría de las prácticas más interesantes se enfocan sobre el desarrollo iterativo, incremental, testing riguroso y diseño centrado en el usuario. El enfoque tiene un punto de vista muy práctico, y la mayoría de las prácticas son ilustradas con ejemplos positivos y negativos, a menudo complementados con preguntas y trocitos de código. Es un esfuerzo considerable explicar cómo diseñar e implementar software tal que pueda resistir cambios. Una de las soluciones que se plantean para mantener software a través de los cambios es la refactorización.

El enfoque de la Programación Pragmática respecto del testing consiste en testear el código que está siendo implementado sobre el código real, y todos los testeos deben ser hechos en forma automática. La idea es que si cada bug corregido no es agregado dentro de la biblioteca del test y si los tests de regresión no se corren periódicamente, el tiempo y el esfuerzo se gastan en encontrar los mismos bugs repetidamente, y los efectos adversos de cambios en el código no pueden detectarse suficientemente temprano.

La automatización se encuentra en la PP en algunas otras tareas también. De hecho llega a sugerir “No use procedimientos manuales”. Por ejemplo, en la creación de la primera documentación de código fuente y en la creación de código de las definiciones de la base de datos.

Recomienda conservar las especificaciones a un nivel razonable de detalle. La PP demuestra prácticas de software simples, responsables y disciplinadas. La prácticas sugeridas en PP son escritas desde el punto de vista de un programador, independientemente de los métodos o procesos que se utilicen, para evitar errores típicos en la codificación y en el diseño y errores de comunicación en el grupo de trabajo.

Testing Dirigido por el Contexto

Desde el principio han sido los desarrolladores de software quienes han conducido a la comunidad ágil. Sin embargo muchas otras personas envueltas en el desarrollo de software son afectadas por este nuevo movimiento. Un grupo obvio es el de los verificadores, que a menudo viven en un mundo dominado por el pensamiento de cascada. Con pautas comunes que declaran que el papel del testing es asegurar la conformidad del software con las especificaciones escritas de antemano, el papel de los verificadores en el mundo ágil está lejos de ser claro.

Varias personas en la comunidad de verificadores han estado cuestionando mucho la corriente principal del pensamiento en testing desde hace un tiempo.

Esto ha llevado a formar un grupo conocido como “testing conducido por el contexto”. La mejor descripción es el libro “Lessons Learned in Software Testing”, cuyos autores son Cem Kaner, James Bach y Bret Pettichord [50].

La comunidad de testing de software es también muy activa, teniendo sus sitios en la web Brian Marick [51] (uno de los autores del manifiesto ágil), Bret Pettichord [52], James Bach [53] y Cem Kaner [54].

## ¿Debe usted ir a lo ágil?

Los párrafos siguientes son extractados de [9].

El uso de un método ágil no es para todos. Hay que tener en cuenta varias cosas si se decide a seguir por este camino. Sin embargo yo creo ciertamente que estas nuevas metodologías son extensamente aplicables y deben ser usadas por más personas de las que actualmente lo consideran.

En el ambiente actual, la metodología más común es codifica y corrige. Aplicar más disciplina que caos casi seguramente ayudará, y el acercamiento ágil tiene la ventaja de que es mucho menos de un paso que un método pesado. Mucha de la ventaja de los métodos ágiles es de hecho su peso ligero. Los procesos más simples son más probables de ser seguidos cuando uno no está acostumbrado a ningún proceso en absoluto.

Una de las limitaciones más grandes de estas nuevas metodologías es cómo manejan equipos más grandes. Como muchas nuevas tendencias, ellos tienden a ser usados primero a escala pequeña antes que a gran escala. También a menudo se han creado con énfasis en equipos pequeños. La XP explícitamente dice que está diseñada para equipos de no más de veinte personas. Hay que recordar que muchos equipos de software pueden reducirse en tamaño sin reducir su productividad total.

Otras tendencias ágiles están destinadas a equipos más grandes. La FDD fue diseñada originalmente para un proyecto de cincuenta personas. ThoughtWorks ha usado proyectos influidos por la XP con equipos de cerca de 100 en tres continentes. Scrum se ha usado para manejar tamaños similares.

Esperanzadoramente un mensaje que queda claro en este artículo es que los acercamientos adaptables son buenos cuando sus requisitos son inciertos o volátiles. Si usted no tiene requisitos estables, entonces no está en la posición tener un plan estable y seguir un proceso planeado. En éstas situaciones un proceso adaptable puede ser menos cómodo, pero será más eficaz. A menudo la barrera más grande aquí es el cliente. Como yo lo veo es importante para el cliente entender que seguir un proceso predictivo cuando los requisitos cambian es arriesgado tanto para ellos como para el desarrollo.

Si usted va a tomar la ruta adaptable, necesita confiar en sus desarrolladores e involucrarlos en la decisión. Los procesos adaptables cuentan en que usted confía en sus desarrolladores, de modo que si usted considera a sus desarrolladores de baja calidad y motivación, usted debe usar un acercamiento predictivo.

Para resumir. Los siguientes factores sugieren un proceso adaptable

- Requisitos inciertos o volátiles

- Desarrolladores responsables y motivados

- Clientes que entienden y se involucrarán.

Estos factores sugieren un proceso predictivo

- Un equipo de más de cien

- Un precio fijo, o más correctamente un alcance o contrato fijo

## Referencias

- Elisa Gallo, Mikel Vergara, European Software Institute, http://www.esi.es/Berrikuntza

- Steve McConnell, “Rapid Development”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1556159005/programacione-20

- Alistair Cockburn, “Characterizing People as Non-Linear, First-Order Components in Software Development”, http://alistair.cockburn.us/crystal/articles/cpanfocisd/characterizingpeopleasnonlinear.html

- Robert D. Austin, “Measuring and Managing Performance in Organizations”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0932633366/104-7117842-7901533/programacione-20/102-4687883-9528948

- Norman L. Kerth, http://c2.com/ppr/about/author/norm.html

- Alianza Ágil, http://www.agilealliance.org

- Patricio Letelier, Departamento de Sistemas Informáticos y Computación, Universidad Politécnica de Valencia, letelier@dsic.upv.es

- Manifiesto para el Desarrollo de Software Ágil, http://www.agilemanifesto.org

- Martín Fowler, La Nueva Metodología, http://www.programacion.net

- Kent Beck, “Extreme Programming Explained”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0201616416/programacione-20

- Ron Jeffries http://www.xProgramming.com

- Don Wells http://www.extremeProgramming.org

- Ward Cunningham, página wiki, http://c2.com/cgi/wiki?ExtremeProgrammingRoadmap

- Grupo de Discusión XP, http://www.egroups.com/group/extremeprogramming

- Mark Paulk, “XP desde la Perspectiva del CMM”, http://www.sei.cmu.edu/cmm/papers/xp-cmm-paper.pdf

- http://www.programacionextrema.org

- Grupo de Discusión en Yahoo, http://groups.yahoo.com/group/xpspanish

- Alistair Cockburn, http://members.aol.com/acockburn

- Alistair Cockburn, “Sobreviviendo Proyectos Orientados a Objetos”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0201498340/programacione-20

- Alistair, Desarrollo de Software Ágil, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0201699699/programacione-20

- Crystal, http://members.aol.com/acockburn/

- Raymond “La Catedral y el Bazar”, http://es.tldp.org/Otros/catedral-bazar/cathedral-es-paper-00.html

- Karl Fogel, “Desarrollo de Código Abierto con CVS”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1576104907/programacione-20

- Fundación Sidar, http://www.sidar.org/recur/desdi/cvs

- Jim Highsmith, http://www.adaptivesd.com

- Jim Highsmith, “Adaptive Software Development”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0932633404/programacione-20

- Ken Schwaber y Mike Beedle, “Agile Software Development with Scrum”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0130676349/programacione-20

- Ken Schwaber, http://www.controlchaos.com

- Jeff Sutherland, http://jeffsutherland.com/scrum/index.html

- Neil Harrison, Brian Foote, Hans Rohnert “Pattern Languages of Program Design 4 (Software Patterns Series) “, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0201433044/programacione-20

- Scrum, http://groups.yahoo.com/group/scrumdevelopment.

- Stephen R Palmer, John M. Felsing, “A Practical Guide to Feature-Driven Development (The Coad Series)”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0130676152/programacione-20

- Jeff De Luca, FDD, http://www.featuredrivendevelopment.com

- Peter Coad, “Java Modeling In Color With UML”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/013011510X/programacione-20/102-4687883-9528948

- TogetherSoft, http://www.togethersoft.com

- DSDM, http://www.dsdm.org

- Jennifer Stapleton, “DSDM”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0201178893/programacione-20

- Philippe Kruchten, “The Rational Unified Process”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0201707101/programacione-20/102-4687883-9528948

- Craig Larman, “Applying UML and Patterns”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0137488807/programacione-20/102-4687883-9528948

- Robert Martin, http://www.objectmentor.com/resources/articles/RUPvsXP.pdf

- James Womack, Daniel Jones y Daniel Roos, “The machine that changed the world: The story of Lean Production”, HarperBusiness, 1991.

- Robert Charette, The Foundation Series on Risk Management, Volume II: “Foundations of Lean Development”, Cutter Consortium, Arlington, 2001

- Carlos Reynoso, “Métodos Heterodoxos en Desarrollo de Software”, http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/roadmap_arq/heterodox.asp

- Jim Highsmith, “Agile Software Development Ecosystems”, Boston, Addison Wesley, 2002.

- Mary Poppendieck, “Lean Programming”, http://www.agilealliance.org/articles/articles/LeanProgramming.htm, 2001.

- Scott Ambler, “Agile Modeling: Effective practices for Extreme Programming and the Unified Process”, John Wiley & Sons, 2002.

- Scott Ambler, “Agile Modeling and the Unified Process”, http://www.agilemodeling.com/essays/agileModelingRUP.htm, 2002.

- Andrew Hunt, David Thomas, “The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master”, http://allconsuming.net/item.cgi?isbn=020161622X

- Pekka Abrahamsson, Outi Salo, Jussi Ronkainen & Juhani Warsta, “Agile Software Development Methods: Review and Analysis”, VTT, 2002

- Cem Kaner, James Bach, Bret Pettichord, “Lessons Learned in Software Testing”, http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0471081124/104-7117842-7901533/programacione-20

- Brian Marick, Testing Foundations, http://www.testing.com

- Bret Pettichord, http://pettichord.com

- James Bach, Satisfice, Inc. http://www.satisfice.com

- Cem Kaner J.D., Ph.D., http://www.kaner.com/